# KESSIA — Audit de préparation à la production

Peut-on ouvrir l’application à de vrais utilisateurs avec de vraies transactions ?

10 septembre 2026

Table of Contents

# KESSIA — Audit de préparation à la production

| Date | 10 septembre 2026 |
| --- | --- |
| Version auditée | commit a9d6388 (branche main) |
| En ligne | https://kessia-dun.vercel.app |
| Pile | Next.js 14.2.5 · Prisma 5.22 · PostgreSQL (Supabase) · React 18 · Vercel |
| Méthode | Revue de code, du schéma de données, de la configuration, de la CI/CD, des scripts d’exploitation et de la documentation. npm audit, inspection des en-têtes HTTP, du modèle de session, des flux financiers et des webhooks. |

## 1. Résumé exécutif

KESSIA est un MVP techniquement soigné mais explicitement en mode démonstration. Le cœur financier — grand livre en partie double, idempotence, verrous de lignes, journal d’audit, droits RGPD, moteur anti-fraude à revue humaine — est de bonne facture architecturale et se situe nettement au-dessus de la moyenne des MVP.

En revanche, aucun vrai utilisateur ne doit effectuer de vraie transaction dans l’état actuel. Les blocages ne sont pas cosmétiques :

- Juridique : pas d’entité, pas de statut réglementaire, pas de licence de service de paiement ni de partenariat agréé. Manipuler l’argent de tiers au Togo est illégal en l’état.

- Sécurité : le framework (Next.js 14.2.5) porte 15 vulnérabilités npm dont 2 critiques et 9 hautes, y compris un contournement d’autorisation du middleware et un RCE non authentifié. Les jetons de session sont stockés dans localStorage et dans un cookie non-HttpOnly — exfiltrables par n’importe quel XSS.

- Sûreté financière : les webhooks de paiement acceptent tout trafic non signé si le secret n’est pas configuré (crédit de wallet forgeable). L’achat marketplace n’est pas idempotent (double débit possible).

- KYC / LCB-FT : pas de détection du vivant, screening sanctions/PPE = simulacre local.

- Exploitation : schéma géré par prisma db push (pas de migrations, pas de rollback), aucun environnement de staging, plan de reprise après sinistre jamais testé, secrets sans coffre-fort, aucun monitoring ni alerting branché, pool de connexions base à 15 (saturation quasi certaine sous charge).

Verdict global : NOT READY — score de préparation ≈ 36 / 100.

Le chemin vers l’ouverture est clair et faisable (voir §4), mais il combine du développement, des démarches juridiques/contractuelles et de la mise en place d’infrastructure de production.

## 2. Détail par élément

Légende — READY : opérationnel pour la production. PARTIAL : conçu correctement mais incomplet ou non activé. NOT READY : manquant ou inadapté à la production. CRITICAL : défaut exploitable ou bloquant qui met en danger les utilisateurs / les fonds / la conformité.

| # | Élément | Statut | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sécurité (générale) | CRITICAL | En-têtes présents (X-Frame-Options DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, CSP). Manque HSTS. CSP faible : script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'. images.remotePatterns ouvert à toute origine https (hostname: '**'). serverActions.allowedOrigins codé sur localhost:3000. 15 vulns npm (voir #25). Aucun scan de sécurité en CI, aucun pentest. |
| 2 | Authentification | PARTIAL | bcrypt, OTP SMS, 2FA TOTP + 8 codes de secours (SHA-256), code PIN local. Lockout 5 tentatives / 15 min, lockedUntil, isActive vérifiés au login. Access JWT 15 min + refresh 30 j hashé + rotation. Fournisseur SMS = DEV : l’OTP n’est pas un vrai second facteur. DEMO_MODE renvoie l’OTP dans la réponse API et affiche des comptes de test — à désactiver en prod. |
| 3 | Autorisation | PARTIAL | withAuth / withAuthAndRole / requireAdmin sur les routes. Contrôles objet-par-objet présents par endroits (buyerId !== userId, anti-auto-modération admin). withAuth ne vérifie que la signature du JWT, pas la table session → révocation / suspension / changement de rôle ne prennent effet qu’à l’expiration du token (15 min). Pas de revue exhaustive IDOR sur toutes les routes. |
| 4 | RBAC | PARTIAL | Rôles granulaires (ALL_ADMIN_ROLES, COMPLIANCE_ROLES, FINANCE_ROLES, SUPPORT_ROLES). Middleware edge jose + rôle pour /admin/*, doublé par requireAdmin côté API (défense en profondeur). Mais : la CVE Next.js GHSA-f82v-jwr5-mffw permet de contourner le middleware via en-tête — les pages /admin/* deviennent accessibles tant que Next n’est pas patché. Rôle dans le JWT (stale 15 min). |
| 5 | KYC | NOT READY | Flux 3 niveaux, upload pièce + selfie, revue humaine, motifs de rejet, 7 statuts, plafonds appliqués serveur, purge RGPD des pièces. Pas de détection du vivant (le selfie = simple photo). Screening sanctions / PPE = stub local (lib/kyc/screening.ts), ne consulte aucune liste réelle. Plafonds « conservateurs » non calés sur la réglementation BCEAO. Pas de prestataire IDV agréé. Pas de procédure de déclaration de soupçon (CENTIF). |
| 6 | Protection des données | PARTIAL | RGPD bien avancé : export JSON, demande de suppression annulable, effacement encadré + purge du bucket + anonymisation (ADR 0043), rétention automatique. Consentements séparés tracés. Matrice docs/compliance/matrix.md. Chiffrement au repos = hébergeur uniquement, aucun chiffrement applicatif des champs sensibles ni des pièces KYC en fallback data-URI. Jetons + infos user dans localStorage. Pas de cartographie sous-traitants / DPA, pas de DPO. |
| 7 | Wallet | PARTIAL | Solde, historique, dépôt / retrait / transfert, QR, reçus. Toute opération passe par le service ledger ; solde mis à jour dans la même transaction que l’écriture. Séquestres dédiés (tontine, marketplace). Aucun mouvement de fonds réel (fournisseurs simulés) ; pas de réconciliation avec des relevés partenaires (impossible sans partenaire). |
| 8 | Ledger / grand livre | READY (avec réserve) | Partie double pour transferts et ventes. balanceBefore / balanceAfter par ligne. idempotencyKey unique + index. Rejet si solde insuffisant. SELECT … FOR UPDATE sur les wallets, verrous ordonnés (anti-inter-blocage). Manque : un job de réconciliation périodique (Σ lignes == solde) et un scellement / clôture comptable. |
| 9 | Idempotence | PARTIAL | En-tête Idempotency-Key sur wallet/transfer et tontine/contribute. postDoubleEntry dérive les jambes :out / :in. Webhooks idempotents (PAYTX_<id>, MKT_SETTLE_<id>, DELIV-<id>). marketplace/[id]/order utilise Date.now() dans la clé → un rejeu réseau ou un double-clic crée une seconde commande et un second débit. Le panier appelle cette route en boucle, sans en-tête d’idempotence. |
| 10 | Transactions financières | PARTIAL | Atomiques (prisma.$transaction), reversal automatique sur échec de crédit (REV-<ref>). Types normalisés. Aucune transaction réelle (tout simulated). Multi-devise « prévu » mais non effectif (XOF uniquement). Le règlement du vendeur pour l’achat par tontine n’est pas automatisé. |
| 11 | Webhooks | CRITICAL | HMAC-SHA256 + crypto.timingSafeEqual sur le corps brut, handlers idempotents et rate-limités. if (!secret) return true → si le secret n’est pas configuré en production, le webhook accepte tout, non signé. Un attaquant forge « paiement confirmé » → crédit de wallet. Contrairement à la route cron, il n’y a pas de garde « prod + pas de secret → 401 ». Pas de restriction d’IP source. |
| 12 | Paiements | NOT READY | Abstraction lib/payments/ + 4 adaptateurs, tous simulés. Aucun contrat opérateur (TMoney, Flooz), aucun environnement sandbox. Pas de conformité PCI-DSS (pas de carte pour l’instant, mais l’enum CARD existe). |
| 13 | Gestion des erreurs | PARTIAL | logApiError + try/catch sur ~40 routes, serverError() générique, validationError (Zod), logs structurés (winston). .catch(() => {}) silencieux à plusieurs endroits (purge rétention, storage d’effacement) — masque des échecs partiels sans alerte. Pas de request-id de corrélation, pas de Sentry/APM. |
| 14 | Concurrence | PARTIAL | SELECT … FOR UPDATE + verrous ordonnés sur les wallets. Clés d’idempotence. Pas de verrouillage optimiste (version) ailleurs → conditions de course possibles sur l’activation de tontine, la décrémentation de stock (faite dans une transaction séparée du débit), l’avancement de round. Le tick cron n’a pas de verrou distribué (double exécution non protégée). |
| 15 | Fraude | PARTIAL | lib/fraud/ : empreinte d’appareil non invasive, moteur de règles (assessFraud), signaux (vélocité, montant anormal, drain, dormant, nouveau compte + gros montant, échecs login), FraudAlert + revue humaine. Aucun blocage automatique de fonds (choix assumé). Comportemental uniquement — pas de ML, pas de réputation d’appareil / d’IP externe. Règles d’alerte, pas de règles bloquantes. Screening AML = stub (cf. #5). |
| 16 | Audit logs | PARTIAL | lib/audit/audit.service.ts, non bloquant, ne journalise jamais de données sensibles (data-URI KYC exclus). AuditLog immuable applicativement (aucune API de modification). Instrumenté sur auth, wallet, tontine, KYC, admin, RGPD, cron. Index userId, (entity, entityId), createdAt. Rétention 5 ans + purge. Manque : scellement cryptographique / chaînage de hash, horodatage qualifié, export WORM, séparation des privilèges (un admin base peut altérer la table). |
| 17 | Sauvegardes | PARTIAL | scripts/db-backup.mjs (pg_dump custom, manuel). Supabase : PITR + snapshots quotidiens (hébergeur). Pas de sauvegarde automatisée pilotée par KESSIA, pas de copie hors-hébergeur, rétention 30 j non appliquée. Le bucket KYC n’est pas dans le périmètre de sauvegarde documenté. |
| 18 | Restauration | NOT READY | Runbook docs/operations/backup-recovery.md avec procédure et RPO/RTO. Jamais testée — reconnu comme bloquant (« premier test DR consigné » ⛔). |
| 19 | Secrets | NOT READY | .env / .env.local gitignorés, .env.example complet, aucun secret commité (vérifié). Procédure de rotation documentée. Pas de gestionnaire de secrets — tout en variables d’environnement Vercel, en clair, sans rotation automatique ni audit d’accès. JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, PAYMENT_WEBHOOK_SECRET, DATABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (accès total base) exposés ainsi. |
| 20 | Sécurité API | PARTIAL | Validation Zod, auth middleware, rate limiting, versionnement /api/v1/. En-têtes de sécurité présents mais CSP faible et pas de HSTS. /api/metrics protégé par token. Pas de politique CORS explicite. Pas de WAF, pas d’anti-bot sur les endpoints publics (/marketplace, /discover). Pas de plafond global de taille de payload. Cookie d’auth non HttpOnly. |
| 21 | Rate limiting | PARTIAL | lib/security/rate-limit.ts : Upstash Redis (sliding window) si configuré, sinon repli mémoire. Le repli mémoire est inopérant en serverless (compteur par instance → limite × N). Limites par route raisonnables. E2E_RATE_LIMIT_BYPASS bien gardé. Pas de rate limit edge / par IP global. |
| 22 | Validation des données | READY (réserve mineure) | Zod + safeParse + validationError sur les routes. Types stricts, enums, bornes (montants, longueurs). Images : regex data-URI + taille. Réserve : quelques parseInt de query params non validés (pagination) ; chaînes libres non sanitisées au-delà du trim (acceptable : React échappe, Prisma paramètre). |
| 23 | Uploads | PARTIAL | KYC : data-URI (~2,5 Mo) ou bucket privé + URL signées 5 min, MIME whitelisté. Pièces jointes ticket : MIME whitelist, 10 max/ticket, 5 Mo. Images marketplace : regex jpeg/png/webp, 2,7 Mo. Pas d’analyse antivirus. Pas de ré-encodage serveur (strip EXIF, normalisation) → risque polyglotte / métadonnées. Le fallback data-URI stocke les binaires en base. |
| 24 | Injections | READY | Prisma ORM (requêtes paramétrées). Unique requête brute : $queryRaw en template balisé paramétré, sûr. dangerouslySetInnerHTML seulement pour les scripts d’init thème/accent (constantes). Pas d’eval, pas de child_process avec entrée utilisateur. Réserve : la CSP unsafe-inline réduit la défense contre un XSS résiduel. |
| 25 | Dépendances vulnérables | CRITICAL | npm audit : 15 vulnérabilités (2 critiques, 9 hautes, 4 modérées) ; 3 en dépendances de production. Next.js 14.2.5 : GHSA-f82v-jwr5-mffw contournement d’autorisation du middleware, GHSA-p293-qw3h-jr36 RCE non authentifié (Windows), GHSA-2xp9-vwfh-vxw4 RCE via optimisation d’image AVIF, multiples SSRF / cache poisoning / DoS. postcss (haute), uuid (modérée) en prod. Aucun scan en CI, pas de Dependabot / Renovate / Snyk. |
| 26 | Sessions / tokens | CRITICAL | Access JWT 15 min, refresh 30 j hashé en base, rotation implémentée. Session en table, révocation à la déconnexion / changement de mot de passe / suspension. MAIS : access token + refresh token + infos user dans localStorage (kessia-auth), cookie kessia-access-token non HttpOnly (posé via document.cookie) → tout XSS = prise de contrôle du compte. withAuth ne consulte pas la table session → jeton volé valable 15 min après révocation. Pas de détection de réutilisation de refresh token, pas de liaison appareil/IP. |
| 27 | Logs | PARTIAL | winston structuré, logApiError sur ~40 routes, données sensibles exclues. Pas d’agrégation centralisée — les logs Vercel Hobby ont une rétention de quelques jours. Pas de request-id / trace-id. Logs console résiduels ([NOTIFY:PUSH] (simulation)). Rétention des logs applicatifs (matrice §9 : « 6-12 mois ») non implémentée. |
| 28 | Monitoring | NOT READY | /api/health (ping base), /api/metrics (Prometheus, token). Aucun collecteur branché. Pas d’APM (traces, latence par route, taux d’erreur). Pas de suivi temps réel des métriques métier (volume transactions, échecs paiement, solde des séquestres). |
| 29 | Alerting | NOT READY | Aucune alerte configurée (ni PagerDuty, ni Opsgenie, ni webhook Slack ops). Les « priorités du jour » admin sont in-app, consultées manuellement. Rien n’alerte sur : 5xx, latence base, pool saturé, échec du cron, incohérence de séquestre, pic de fraude. |
| 30 | Performance | PARTIAL | SWR (cache client), RSC, First Load JS partagé 87,5 ko (correct). Pool de connexions Supabase = 15 — très bas, a déjà causé des échecs aléatoires en test intensif ; saturation quasi certaine sous charge serverless. Aucun test de charge. Pas de cache serveur (Redis) pour les endpoints publics. Images data-URI non cacheables. Région unique loin de l’Afrique de l’Ouest. |
| 31 | Index de base de données | PARTIAL | 68 directives @@index / @unique — couverture correcte des accès fréquents (User phone/email, Session token, LedgerEntry walletId/status/idempotencyKey, AuditLog, Notification, MarketplaceItem). Potentiellement manquants : LedgerEntry.referenceId, composite (walletId, createdAt) pour l’historique paginé, index GIN sur MarketplaceDelivery.extraOrderIds (recherche has = scan), TontineContribution (tontineId, round, status). Aucun EXPLAIN ANALYZE réalisé. |
| 32 | Migrations | NOT READY | Aucun dossier prisma/migrations/. Le projet utilise prisma db push partout (CI, scripts, base de démo/prod). db push = pas d’historique, pas de fichiers revus, pas de rollback, application en direct des changements de schéma → risque de perte de données silencieuse et de verrous longs sur une vraie base. Le script db:migrate existe mais est migrate dev (développement uniquement). |
| 33 | Tests | PARTIAL | 182 tests unitaires + 13 suites d’intégration (vraie base : ledger, idempotence, webhooks, plafonds KYC, cycle tontine, séquestre, RGPD) + 16 suites E2E Playwright. CI exécute unit + build + typecheck + lint. Manque : couverture mesurée, tests de charge, tests de sécurité (SAST, DAST, fuzzing, autorisation exhaustive), tests d’invariants comptables à grande échelle. |
| 34 | CI / CD | PARTIAL | GitHub Actions : ci.yml, integration.yml, e2e.yml, cron.yml. Pas d’étape de sécurité (npm audit, scan dépendances / secrets, SAST). Déploiement = Vercel auto sur push main : pas de barrière, pas d’approbation, pas de smoke test bloquant avant bascule du trafic, pas de blue/green ni canary. Pas de versioning / release notes. |
| 35 | Staging | NOT READY | Aucun environnement de staging réel. L’URL « démo » est de fait la production, sur la même base Supabase que le développement et les tests. Impossible de valider un changement contre des données isolées avant prod. staging.yml = squelette désactivé (secrets absents). |
| 36 | Configuration de production | PARTIAL | .env.example complet. Vercel Hobby (cron quotidien seulement, timeouts, pas de WAF). Région unique eu-west-1. Beaucoup de fonctions « à activer par variable d’env » non activées (Upstash, secrets webhook, APM, SMS/push/email, ordonnanceur). DEMO_MODE / NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE exposent des comptes de test et l’OTP. serverActions.allowedOrigins = localhost. images.remotePatterns ouvert. |
| 37 | Disaster recovery | NOT READY | Runbook avec RPO/RTO et procédures d’incident. DR jamais exécuté ni consigné. Point de défaillance unique : une base, une région, aucune bascule. Pas de copie hors-hébergeur. Dépendance totale à Vercel + Supabase sans plan de sortie. |

### Récapitulatif des statuts

| Statut | Nombre | Éléments |
| --- | --- | --- |
| CRITICAL | 4 | Sécurité générale · Webhooks · Dépendances vulnérables · Sessions/tokens |
| NOT READY | 10 | KYC · Paiements · Restauration · Secrets · Monitoring · Alerting · Migrations · Staging · Disaster recovery · (+ Sécurité générale, comptée en CRITICAL) |
| PARTIAL | 21 | Authentification · Autorisation · RBAC · Protection des données · Wallet · Idempotence · Transactions financières · Gestion des erreurs · Concurrence · Fraude · Audit logs · Sauvegardes · Sécurité API · Rate limiting · Uploads · Logs · Performance · Index BDD · Tests · CI/CD · Config prod |
| READY | 3 | Ledger (avec réserve) · Validation des données · Injections |

## 3. Scores de préparation

Note sur 100. Un service financier réel exige typiquement ≥ 80 sur Security, Financial Safety et Compliance avant d’ouvrir.

| Catégorie | Score | Justification courte |
| --- | --- | --- |
| SECURITY | 32 | Bonnes bases (en-têtes, RBAC en couches, audit, 2FA, bcrypt) mais jetons dans localStorage / cookie non-HttpOnly, CVE critiques Next.js (dont contournement du middleware), webhooks fail-open, CSP faible, pas de coffre-fort de secrets, aucun scan ni pentest. |
| RELIABILITY | 38 | Ledger atomique + idempotence + reversal + verrous = solide au cœur. Plombé par : pool base à 15, aucun monitoring / alerting, DR non testé, pas de staging, .catch(()=>{}) silencieux, concurrence partiellement gérée. |
| FINANCIAL SAFETY | 45 | La comptabilité est la meilleure partie du projet (partie double, FOR UPDATE, idempotence, séquestres, anti-fraude à revue humaine, audit). Freins : idempotence trouée sur l’achat marketplace, webhooks fail-open (crédit forgeable), pas de réconciliation, aucun rail réel donc rien de prouvé en conditions réelles, KYC / LCB-FT non opérationnel. |
| PERFORMANCE | 40 | Bundle correct, SWR, RSC. Pool 15, pas de cache serveur, aucun test de charge, images data-URI non cacheables, région unique éloignée des utilisateurs. |
| SCALABILITY | 25 | Front serverless OK, mais base à 15 connexions, rate-limit mémoire inopérant en multi-instance, pas de cache, pas de file d’attente (tout synchrone ou dans un tick), région unique, db push empêche l’évolution sûre du schéma sous charge. |
| TESTING | 55 | 182 unitaires + 13 intégration + 16 E2E + CI — bien au-dessus de la moyenne des MVP. Manque : couverture mesurée, tests de sécurité, tests de charge, tests d’autorisation exhaustifs. |
| DEVOPS | 30 | CI de qualité (lint / type / test / build) mais pas de staging, pas de gate avant prod, pas de scan de sécu, pas de coffre-fort, monitoring / alerting non branchés, db push au lieu de migrations, DR non testé. |
| UX | 78 | Point fort. Parcours complets, i18n FR / EN (+ éwé partiel), PWA, design cohérent aligné sur les maquettes, mode hors-ligne, messages d’erreur clairs. Réserves : éwé partiel, dépendance à localStorage pour la session (risque). |
| COMPLIANCE READINESS | 20 | Matrice de conformité honnête, RGPD bien avancé (export / effacement / rétention), CGU en brouillon, Trust Center. Mais : pas d’entité juridique, pas de statut réglementaire, pas de licence / partenariat agréé, KYC sans liveness ni screening réel, pas de DPO, pas de DPA sous-traitants, plafonds non calés BCEAO, valeur probante des logs non établie. |

### Score global

Pondération pour un service financier : Financial Safety 20 % · Security 20 % · Compliance 20 % · Reliability 15 % · DevOps 10 % · Testing 5 % · Scalability 5 % · Performance 3 % · UX 2 %.

Score global de préparation ≈ 36 / 100 — NOT READY.

Interprétation : le produit est une excellente base de démonstration et de pilote fermé (équipe interne, données fictives). Il n’est pas prêt pour de vrais utilisateurs manipulant de vrais fonds. L’écart n’est pas un problème de qualité du code métier — il est là — mais d’infrastructure de production, de durcissement sécurité, et de prérequis réglementaires.

## 4. Les 20 actions prioritaires

Ordre : risque × caractère bloquant. Les cinq premières sont non négociables avant toute ouverture.

| # | Action | Domaine | Qui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constituer l’entité juridique et obtenir le statut réglementaire (établissement de paiement / monnaie électronique, ou partenariat avec un agréé) + partenariats bancaires — Togo puis UEMOA. Aucune vraie transaction n’est légale sans ça. | Compliance | Direction / conseil juridique |
| 2 | Mettre à jour Next.js (≥ 14.2.35, idéalement dernière 14.2.x ou 15.x) et corriger les 15 vulnérabilités npm ; ajouter npm audit --audit-level=high bloquant en CI + Dependabot/Renovate. Corrige le contournement d’autorisation du middleware et les RCE. | Sécurité | Dév |
| 3 | Sortir les jetons de localStorage : session par cookie HttpOnly + Secure + SameSite=Strict posé côté serveur, access token jamais exposé au JS. Durcir la CSP (retirer unsafe-inline / unsafe-eval, passer aux nonces). Adapter la navigation SSR. | Sécurité | Dév |
| 4 | Webhooks : refuser en production si le secret n’est pas configuré (comme le cron), restreindre les IP sources, et poser réellement PAYMENT_WEBHOOK_SECRET / MIARIDE_WEBHOOK_SECRET. Sans ça, n’importe qui peut créditer un wallet. | Sûreté financière | Dév |
| 5 | Intégrer un prestataire IDV agréé (détection du vivant) + un screening sanctions / PPE habilité (ONU / UE / OFAC). Caler les plafonds KYC sur la réglementation BCEAO. Définir la procédure de déclaration de soupçon (CENTIF). | KYC / LCB-FT | Dév + conformité + prestataire |
| 6 | Rendre l’achat marketplace idempotent : clé stable côté client + support Idempotency-Key sur POST /marketplace/[id]/order et dans la boucle du panier. Fusionner la décrémentation de stock dans la transaction de débit. | Sûreté financière | Dév |
| 7 | Passer de prisma db push à prisma migrate : migration initiale, prisma/migrations/ versionné, migrate deploy en CI/CD, interdiction de db push sur prod. | DevOps | Dév |
| 8 | Créer un vrai environnement de staging (projet Vercel + base Supabase dédiés) et une passerelle de déploiement : push main → staging → smoke tests bloquants → promotion manuelle vers prod. | DevOps | Dév / ops |
| 9 | Mettre en place un gestionnaire de secrets (Doppler / Vault / AWS Secrets Manager). Retirer SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY de l’app si possible (RLS + clés restreintes). Planifier la rotation des secrets JWT / webhook. | Secrets | Dév / ops |
| 10 | Régler le pooling PostgreSQL : PgBouncer / pool Supabase dimensionné bien au-delà de 15, connection_limit Prisma adapté au serverless, surveillance de la saturation. Sans ça, l’app tombe sous quelques dizaines d’utilisateurs concurrents. | Reliability / Scalability | Dév / ops |
| 11 | Configurer Upstash Redis en production (le repli mémoire est inopérant en serverless) + rate limiting / WAF au niveau edge (Vercel Firewall ou Cloudflare) sur l’auth et les endpoints publics. | Rate limiting | Ops |
| 12 | Brancher un APM (Sentry + traces, ou Datadog) : 5xx par route, latence, erreurs corrélées par request-id, métriques métier (transactions, échecs de paiement, solde des séquestres). | Monitoring | Ops |
| 13 | Définir l’astreinte et les alertes : 5xx > seuil, latence base, échec du cron horaire, pool saturé, incohérence de séquestre, pic de FraudAlert, webhooks rejetés en masse. Runbook d’incident opérationnel. | Alerting | Ops |
| 14 | Exécuter et consigner un test de restauration complet (base + bucket KYC) sur un environnement neuf ; mettre en place une copie de sauvegarde chiffrée hors-hébergeur, rétention 30 j vérifiée ; documenter le RTO réel mesuré. | Backups / DR | Ops |
| 15 | Vérifier la session en base (pas seulement le JWT) sur les opérations sensibles (transferts, retraits, actions admin, changement de sécurité) → révocation / suspension / rétrogradation effectives immédiatement. Ajouter la détection de réutilisation de refresh token. | Autorisation / Sessions | Dév |
| 16 | Job de réconciliation comptable périodique : pour chaque wallet, Σ(lignes ledger) == solde ; pour chaque séquestre, détenu == attendu ; alerte sur divergence. Envisager une clôture / scellement quotidien du journal d’audit. | Sûreté financière | Dév |
| 17 | Chiffrement applicatif des données personnelles sensibles au repos (migrer entièrement les pièces KYC vers le bucket privé, abandonner le fallback data-URI). Cartographier les sous-traitants + DPA, désigner un DPO, formaliser le registre des traitements et les transferts hors zone. | Protection des données | Dév + conformité |
| 18 | Uploads : analyse antivirus (ClamAV / service) + ré-encodage serveur des images (strip EXIF, normalisation), plafond du nombre d’uploads KYC par période, refus de tout ce qui n’est pas image bitmap. | Uploads | Dév |
| 19 | Pentest externe (auth, autorisation objet-par-objet / IDOR sur toutes les routes /api/v1/*, logique métier transferts / tontines / séquestres, webhooks) et correction des findings avant ouverture. Ajouter des tests d’autorisation automatisés (A ≠ ressources de B) à la suite E2E. | Sécurité / Tests | Prestataire + Dév |
| 20 | Durcir la configuration de production : désactiver DEMO_MODE / NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE, ajouter Strict-Transport-Security, restreindre images.remotePatterns aux hôtes réellement utilisés, corriger serverActions.allowedOrigins (domaine de prod), brancher les fournisseurs SMS / push / email réels, passer à un plan Vercel Pro, documenter un plan de sortie Vercel / Supabase. | Config prod | Dév / ops |

## 5. Ce qui est déjà solide (à conserver)

- Grand livre en partie double avec balanceBefore / balanceAfter, verrous de lignes ordonnés, idempotence par clé, reversal automatique.

- Séquestres dédiés (par tontine, plateforme marketplace) avec libération / remboursement idempotents.

- RGPD : export, effacement encadré + purge du bucket + anonymisation, rétention automatique — au-dessus de la moyenne.

- Journal d’audit immuable applicativement, instrumenté largement, données sensibles exclues.

- Anti-fraude à base de règles + revue humaine, sans blocage automatique de fonds.

- RBAC en couches (middleware edge + requireAdmin côté API).

- 2FA TOTP + codes de secours, lockout anti-brute-force, rotation des refresh tokens hashés.

- En-têtes de sécurité de base présents, aucun secret commité.

- Suite de tests conséquente (182 unit + 13 intégration + 16 E2E) avec CI.

- UX aboutie et cohérente.

Document généré le 10 septembre 2026 à partir d’une revue du dépôt essotakougnadi-arch/kessia au commit a9d6388. Source Markdown : kessia-app/docs/audit/production-readiness-2026-09-10.md.